ОТЧЕТ ПО СПРИНТУ

1. Общая информация

Роль: Scrum Master (Латынова Т.А.)
Спринт №: 5
Период проведения: с 2025/11/07 по 2025/11/20
Проект: дневник мигрени «Мигренозник»

2. Цели спринта

- Реализация функционала дневника для пользователей (внесение записей, выбор препаратов, фиксация триггеров и уровня боли).

- Обновление серверной части и базы данных.

- Обновление проектной документации (UI/UX) и инструкций для пользователей.

- Рассмотрение рисков проекта и разработка мер по их минимизации.

3. Состав команды

| Имя | Роль |
| --- | --- |
| Балабанов Д.С. | Разработчик (frontend). |
| Беликова Е.С. | Тестировщик |
| Денисова М.И. | Product Owner + аналитика |
| Латынова Т.А. | Scrum Master + аналитика |
| Хоборова А.М. | Разработчик (БД + backend). |

4. Сравнение плана и факта

| Цель / Задача | План | Факт | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформление «Внести запись» | До 20.11 | 20.11 | Выполнено | Выполнил Балабанов Д.С. |
| Функция «Отметить триггеры» | До 20.11 | 20.11 | Выполнено | Выполнила Хоборова А.М. |
| Функция «Отметить уровень боли» | До 20.11 | 20.11 | Выполнено | Выполнила Хоборова А.М. |
| Функция «Внести запись» | До 20.11 | 20.11 | Выполнено | Выполнила Хоборова А.М. |
| Рассмотреть риски проекта и их минимизацию | До 20.11 | 18.11 | Выполнено | Выполнила Денисова М.И. |
| Настроить сервер базы данных | До 20.11 | 20.11 | Выполнено | Выполнил Балабанов Д.С. |
| Обновить проектную документацию (UI/UX) | До 20.11 | 20.11 | Выполнено | Выполнила Денисова М.И. |
| Написание инструкции пользования приложением | До 20.11 | 20.11 | Выполнено | Выполнила Латынова Т.А. |
| Отчет Scrum-мастера | До 20.11 | 20.11 | Выполнено | Выполнила Латынова Т.А. |
| Unit-тестирование и ручное тестирование | До 20.11 | 20.11 | Выполнено | Выполнила Беликова Е.С. |

Все 10 задач спринта успешно выполнены (100%). Спринт показал высокий прогресс в реализации функционала дневника и документации проекта.

- Организация встреч

| Тип встречи | Дата | Участники | Основные итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование спринта 5 | 07.11 | Все | Определены цели и задачи спринта, распределены роли, составлен спринт-бэклог. |
| Mid-Sprint Review / Проверка статуса задач | 31.10 | Все | Макеты интерфейсов согласованы и переданы в реализацию. Функции регистрации, входа и авторизации находятся в стадии завершения. Определены технические проблемы: - требуется проверка корректного отображения пользователя в сессии; - необходимо протестировать функциональность кнопки «Выйти». Сформированы дальнейшие шаги: - продолжить реализацию ключевых задач в срок, - подготовить материалы для ретроспективы и проанализировать качество работы спринта. |
| Ретроспектива спринта 5 | 20.11 | Все | Спринт завершён успешно, все ключевые задачи были выполнены. Оценка атмосферы и продуктивности спринта (по шкале 1–5): Балабанов Д.С. — 3/5: отметил проблемы с организацией в начале спринта, в частности — недостаточную ответственность команды. Денисова М.И. — 4/5: считает, что команда расслабилась, но в целом результат хороший. Хоборова А.М. — 3/5: согласилась с замечаниями, отметила необходимость более серьёзного отношения к проекту. Латынова Т.А. — 4/5: оценила спринт как продуктивный. Беликова Е.С. — 5/5: отметила отличную командную работу и позитивный опыт брейншторминга. Определённые направления для улучшения: - Усилить дисциплину планирования и соблюдение сроков. - Обеспечить более чёткую фиксацию статусов задач в Jira. - Повысить уровень взаимодействия между фронтендом и бэкендом. - Продолжить практику регулярных синхронизаций и обсуждений блокеров. |

6. KPI и модель оценки эффективности

6.1 Формирование KPI

| Метрика | Описание | Цель | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| % выполненных задач | Доля завершённых тасков спринта | ≥ 80% | Jira |
| Участие в встречах | Посещаемость и вовлечённость | 100% | Протоколы встреч |
| Качество процессов разработки | Соблюдение стандартов проектной работы, актуальность документации и использование инструментов в соответствии с методологией | ≥ 90% | Jira, отчёты Scrum Master |
| Соблюдение сроков | Фактическое выполнение в рамках спринта | ≥ 90% | Scrum-доска |
| Командное взаимодействие | Средняя оценка участников (1–5) | ≥ 4,5 | Ретроспектива |

6.2 Интенсивность оценок

| KPI | Вес (влияние) | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Выполненные задачи | 0.35 | Ключевой показатель успеха спринта. Отражает, насколько команда достигла поставленных целей. Если задачи не выполнены, эффективность спринта снижается независимо от других факторов. |
| Участие в встречах | 0.20 | В Scrum коммуникация и прозрачность — основа процесса. Участие во встречах обеспечивает синхронизацию команды, поэтому метрика имеет значимый вес. |
| Качество процессов разработки | 0.25 | Включает корректность ТЗ, актуальность документации, прозрачность статусов задач и соблюдение практик Scrum. От качества процессов зависит предсказуемость и устойчивость всей разработки. |
| Соблюдение сроков | 0.10 | В Scrum сроки итераций фиксированы, но небольшие задержки возможны. Поэтому показатель имеет умеренный вес, отражая стабильность, а не строгое следование датам. |
| Командное взаимодействие | 0.10 | Важный «мягкий» показатель, отражающий сплочённость и эффективность коммуникации внутри команды. Поддерживает продуктивность, но не является прямым индикатором результата. |

Фактические значения:

| № | Метрика | Описание | Цель | Фактическое значение (KPI) | Вес (W) | Расчёт (KPI × W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | % выполненных задач | Доля завершённых задач спринта | ≥ 90% | 1.00 (100%) | 0.35 | 1.00 × 0.35 = 0.35 |
| 2 | Участие в встречах | Присутствие и вовлечённость участников в командных мероприятиях | 100% | 1.00 (100%) | 0.20 | 1.00 × 0.20 = 0.20 |
| 3 | Качество процессов разработки | Соблюдение практик Scrum, актуальность документации, прозрачность статусов задач | ≥ 90% | 0.95 (95%) | 0.25 | 0.95 × 0.25 = 0.2375 |
| 4 | Соблюдение сроков | Завершение задач в пределах установленного спринта | 100% | 0.97 (97%) | 0.10 | 0.97 × 0.10 = 0.097 |
| 5 | Командное взаимодействие | Качество коммуникации и согласованность действий команды | ≥ 85% | 0.76 (76%) | 0.10 | 0.76 × 0.10 = 0.076 |

E = (0.35 + 0.20 + 0.2375 + 0.097 + 0.076) ×100 = 96.05%

6.3 Модель оценки эффективности

| Уровень | Диапазон KPI | Описание |
| --- | --- | --- |
| Высокий | ≥ 85% | Команда работает стабильно, практики Scrum освоены |
| Средний | 60–84% | Есть зоны для улучшения, но спринт выполнен результативно |
| Низкий | < 60% | Необходим анализ причин |

Результат: 96.05%  — высокий уровень эффективности.

6.4 Принятие решений при достижении уровней эффективности

| Уровень эффективности | Действия Scrum Master |
| --- | --- |
| Высокий (≥85%) | Закрепить практики, провести ретроспективу с фокусом на поддержание темпа. |
| Средний (60–84%) | Улучшить коммуникацию и документацию, проанализировать отклонения, провести дополнительный груминг задач. |
| Низкий (<60%) | Провести разбор причин, изменить планирование и распределение задач. |

7. Резюме по спринту

- Все задачи спринта выполнены полностью и в срок.

- Настройка сервера и базы данных выполнена, интеграция фронтенда и бэкенда работает стабильно.

- Обновлена проектная документация (UI/UX), подготовлена схема сайта и оформлен первый и второй разделы пользовательской инструкции.

- Коммуникации внутри команды улучшились, однако, по отзывам на ретроспективе, отмечались моменты снижения вовлечённости в начале спринта.

- По итогам ретро команда оценила атмосферу спринта в среднем на 3,8/5: выявлена необходимость повышения ответственности и организационной дисциплины.

- Эффективность спринта составила 96,05%, что отражает высокий уровень продуктивности и качество взаимодействия команды на финальной стадии.

8. План улучшений на следующий спринт

- Усилить организацию и дисциплину: повысить ответственность за выполнение задач и соблюдение сроков, с учётом замечаний.

- Поддерживать прозрачность работы команды — регулярно обновлять статусы задач в Jira, обеспечивать синхронизацию фронтенда и бэкенда.

- Продолжить улучшение UX и интерфейсов дневника, учитывая результаты промежуточных обсуждений и обновлённую документацию.

- Провести расширенное тестирование пользовательских сценариев, включая проверку корректности отображения данных в сессиях и работы кнопки «Выйти».

- Обновлять проектную документацию и пользовательские инструкции при каждом добавлении нового функционала.

- Сохранять практику активного командного брейншторминга, чтобы увеличивать вовлечённость всех участников.

9. Приложения

Ссылка на проект GitHub: https://github.com/anem1a/migrenoznik/tree/main

В папке Meeting Notes хранятся протоколы встреч.

В папке Sprint Reports хранятся отчеты по спринтам.

Burndown диаграмма спринта представлена на Рис. 1.

Рисунок 1 – Диаграмма Burndown Спринта №5