ОТЧЕТ ПО СПРИНТУ

1. Общая информация

Роль: Scrum Master (Латынова Т.А.)
Спринт №: 6
Период проведения: с 2025/11/20 по 2025/12/04
Проект: дневник мигрени «Мигренозник»

2. Цели спринта

- Реализация и расширение функционала дневника мигрени на стороне бэкенда (добавление симптомов, выбор препарата и дозировки, отметка действия препарата).

- Разработка и доработка пользовательского интерфейса дневника и страниц для пациентов и врачей (страница дневника, макет интерфейса для врачей, страница статистики врача, доработка элементов управления).

- Обеспечение корректной работы функций добавления, изменения и отображения записей.

- Проведение комплексного тестирования дневника и ключевых пользовательских функций.

- Подготовка и актуализация пользовательской и проектной документации.

- Подготовка аналитических материалов и отчёта Scrum-мастера по результатам спринта.

- Повышение качества данных и обработки ошибок на фронтенде (обработка некорректных записей без отправки в БД).

| Имя | Роль |
| --- | --- |
| Балабанов Д.С. | Разработчик (frontend). |
| Беликова Е.С. | Тестировщик |
| Денисова М.И. | Product Owner + аналитика |
| Латынова Т.А. | Scrum Master + аналитика |
| Хоборова А.М. | Разработчик (БД + backend). |

4. Сравнение плана и факта

| Цель / Задача | План | Факт | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция «Отметить действие препарата» | До 04.12 | 04.12 | Выполнено | Выполнила Хоборова А.М. |
| Страница дневника | До 04.12 | 04.12 | Выполнено | Выполнил Балабанов Д.С. |
| Функция «Выбрать препарат и дозировку» | До 04.12 | 04.12 | Выполнено | Выполнила Хоборова А.М. |
| Отчет Скрам-мастера | До 04.12 | 04.12 | Выполнено | Выполнила Латынова Т.А. |
| Нет кнопки удаления записи в фигме | До 04.12 | 03.12 | Выполнено | Выполнила Беликова Е.С. |
| Пользовательская документация (продолжение) | До 04.12 | 04.12 | Выполнено | Выполнила Латынова Т.А. |
| Создать макет интерфейса под экран компьютера для врачей | До 04.12 | 04.12 | Выполнено | Выполнил Балабанов Д.С. |
| Страница статистики для врача | До 04.12 | 04.12 | Выполнено | Выполнил Балабанов Д.С. |
| Написание документации к приложению | До 04.12 | 04.12 | Выполнено | Выполнила Денисова М.И. |
| Функция «Добавить симптом» | До 04.12 | 04.12 | Выполнено | Выполнила Хоборова А.М. |
| Протестировать дневник | До 04.12 | 03.12 | Выполнено | Выполнила Беликова Е.С. |
| Протестировать функцию добавления записи | До 04.12 | 03.12 | Выполнено | Выполнила Беликова Е.С. |
| Протестировать функцию изменения данных о записи | До 04.12 | 03.12 | Выполнено | Выполнила Беликова Е.С. |
| Добавляем на фронте кривую запись, не отправленную в БД (баг) | До 04.12 | 03.12 | Выполнено | Выполнил Балабанов Д.С. |

Все 14 задач спринта успешно выполнены (100%). Спринт показал высокий прогресс в реализации функционала дневника и документации проекта.

- Организация встреч

| Тип встречи | Дата | Участники | Основные итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование спринта 6 | 20.11 | Все | Определены цели и задачи спринта, распределены роли, составлен спринт-бэклог. |
| Mid-Sprint Review / Проверка статуса задач | 27.10 | Все | Хоборова А.М.: бэкенд страницы врача и страницы пользователя практически реализован, требуется добавить препараты и симптомы для полной статистики приступа. Балабанов Д.С.: ведётся активная доработка фронтенда — приведение дизайна к макетам Figma, модульная структура функций, реализована отправка данных об интенсивности боли и триггерах на сервер, проводится багофикс. Денисова М.И.: сформирован список симптомов и лекарств, написание документации в процессе. Беликова Е.С.: выполняется тестирование функционала. Латынова Т.А.: ведётся пользовательская документация (готов раздел 3, к концу спринта планируется завершение разделов 3 и 4). Выявленные задачи и решения: • продолжить синхронизацию фронтенда и бэкенда; • завершить наполнение статистики препаратами и симптомами; • продолжить тестирование функций дневника; • актуализировать документацию по мере развития функционала. |
| Ретроспектива спринта 6 | 04.12 | Все | Спринт завершён успешно, все ключевые задачи были выполнены. Оценка атмосферы и продуктивности спринта (по шкале 1–5): Балабанов Д.С. — 4/5: отметил улучшение организации спринта в сравнении с предыдущим спринтом, но есть к чему стремиться. Свои задачи выполнил. Денисова М.И. — 5/5: удовлетворена работой команды и своей продуктивностью в спринте. Хоборова А.М. — 3/5: испытывала сложности в связи с большой нагрузкой, но в целом удовлетворена спринтом и своей работой. Латынова Т.А. — 4/5: оценила спринт как продуктивный, не хватает своевременного обновления статуса задач в Jira. Беликова Е.С. — 3/5: уделила больше времени тестированию в этом спринте по сравнению с предыдущими, осталась довольна своей работой в спринте. Определённые направления для улучшения: - Повысить уровень взаимодействия между фронтендом и бэкендом. - Продолжить практику регулярных синхронизаций и обсуждений блокеров. - Сосредоточиться на выполнении основных задач, немного снизив их количество, для разгрузки команды и повышения качества выполнения задач в связи с большой нагрузкой в конце года. |

6. KPI и модель оценки эффективности

6.1 Формирование KPI

| Метрика | Описание | Цель | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| % выполненных задач | Доля завершённых тасков спринта | ≥ 80% | Jira |
| Участие в встречах | Посещаемость и вовлечённость | 100% | Протоколы встреч |
| Качество процессов разработки | Соблюдение стандартов проектной работы, актуальность документации и использование инструментов в соответствии с методологией | ≥ 90% | Jira, отчёты Scrum Master |
| Соблюдение сроков | Фактическое выполнение в рамках спринта | ≥ 90% | Scrum-доска |
| Командное взаимодействие | Средняя оценка участников (1–5) | ≥ 4,5 | Ретроспектива |

6.2 Интенсивность оценок

| KPI | Вес (влияние) | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Выполненные задачи | 0.35 | Ключевой показатель успеха спринта. Отражает, насколько команда достигла поставленных целей. Если задачи не выполнены, эффективность спринта снижается независимо от других факторов. |
| Участие в встречах | 0.20 | В Scrum коммуникация и прозрачность — основа процесса. Участие во встречах обеспечивает синхронизацию команды, поэтому метрика имеет значимый вес. |
| Качество процессов разработки | 0.25 | Включает корректность ТЗ, актуальность документации, прозрачность статусов задач и соблюдение практик Scrum. От качества процессов зависит предсказуемость и устойчивость всей разработки. |
| Соблюдение сроков | 0.10 | В Scrum сроки итераций фиксированы, но небольшие задержки возможны. Поэтому показатель имеет умеренный вес, отражая стабильность, а не строгое следование датам. |
| Командное взаимодействие | 0.10 | Важный «мягкий» показатель, отражающий сплочённость и эффективность коммуникации внутри команды. Поддерживает продуктивность, но не является прямым индикатором результата. |

Фактические значения:

| № | Метрика | Описание | Цель | Фактическое значение (KPI) | Вес (W) | Расчёт (KPI × W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | % выполненных задач | Доля завершённых задач спринта | ≥ 90% | 1.00 (100%) | 0.35 | 1.00 × 0.35 = 0.35 |
| 2 | Участие в встречах | Присутствие и вовлечённость участников в командных мероприятиях | 100% | 0.90 (90%) | 0.20 | 0.90 × 0.20 = 0.18 |
| 3 | Качество процессов разработки | Соблюдение практик Scrum, актуальность документации, прозрачность статусов задач | ≥ 90% | 0.75 (75%) | 0.25 | 0.75 × 0.25 = 0.1875 |
| 4 | Соблюдение сроков | Завершение задач в пределах установленного спринта | 100% | 1.00 (100%) | 0.10 | 1.00 × 0.10 = 0.10 |
| 5 | Командное взаимодействие | Качество коммуникации и согласованность действий команды | ≥ 85% | 0.80 (80%) | 0.10 | 0.80 × 0.10 = 0.08 |

E = (0.35 + 0.18 + 0.1875 + 0.10 + 0.08) ×100 = 89,75%

6.3 Модель оценки эффективности

| Уровень | Диапазон KPI | Описание |
| --- | --- | --- |
| Высокий | ≥ 85% | Команда работает стабильно, практики Scrum освоены |
| Средний | 60–84% | Есть зоны для улучшения, но спринт выполнен результативно |
| Низкий | < 60% | Необходим анализ причин |

Результат: 89,75%  — высокий уровень эффективности.

6.4 Принятие решений при достижении уровней эффективности

| Уровень эффективности | Действия Scrum Master |
| --- | --- |
| Высокий (≥85%) | Закрепить практики, провести ретроспективу с фокусом на поддержание темпа. |
| Средний (60–84%) | Улучшить коммуникацию и документацию, проанализировать отклонения. |
| Низкий (<60%) | Провести разбор причин, изменить планирование и распределение задач. |

7. Резюме по спринту

- Спринт №6 завершён успешно — все 14 задач выполнены в полном объёме (100%) в рамках установленных сроков.

- Расширен функционал дневника мигрени: добавление симптомов, выбор препарата и дозировки, отметка действия препарата, обработка некорректных записей на фронтенде.

- Завершена разработка пользовательских интерфейсов: страница дневника, макеты и страница статистики для врача, выполнена доработка элементов управления.

- Проведено комплексное тестирование дневника, функций добавления и изменения записей, выявленные дефекты оперативно устранены.

- Пользовательская и проектная документация актуализированы, подготовлены аналитические материалы и отчёт Scrum-мастера.

- Команда продемонстрировала высокий уровень результативности при повышенной нагрузке в конце года, что подтверждается итоговым KPI 89,75% (высокий уровень эффективности).

- Основные зоны роста связаны с улучшением синхронизации между фронтендом и бэкендом, а также с более своевременным обновлением статусов задач в системе управления проектом.

8. План улучшений на следующий спринт

- Ввести обязательное ежедневное обновление статусов задач в Jira для повышения прозрачности и управляемости процессов.

- Снизить количество задач в спринт-бэклоге, сосредоточившись на наиболее приоритетных функциях для уменьшения нагрузки на команду.

- Расширить практику раннего и поэтапного тестирования, чтобы выявлять дефекты не в конце спринта, а по мере реализации функционала.

- Продолжить актуализацию пользовательской и проектной документации параллельно с разработкой, а не после завершения задач.

- Повысить качество планирования спринта за счёт более точной оценки трудоёмкости задач и учёта прошлых перегрузок.

Ссылка на проект GitHub: https://github.com/anem1a/migrenoznik/tree/main

В папке Meeting Notes хранятся протоколы встреч.

В папке Sprint Reports хранятся отчеты по спринтам.

Burndown диаграмма спринта представлена на Рис. 1.

Рисунок 1 – Диаграмма Burndown Спринта №6